# STP -  מערכת בדיקות לחנות אינטרנטית

קוד המסמך:00OO00

| שם המסמך | STP לחנות אינטרנט עלי אספרסו |
| --- | --- |
| גרסה | ALPHA 12.35 |
| תאריך גרסה | 11.12.2024 |

|  | שם | תאריך | תפקיד | חתימה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| כותב | סלים חורי | 11.12.2024 | QA סיניור |  |
| מאשר | קובי יונסי | 25.12.2024 | ראש צוות בכיר |  |
| מאשר | יישראל ישראלי | 27.12.2024 | מנהל מוצר |  |
| מאשר | יעקב יעקבי | 31.12.2024 | ראש צוות פיתוח |  |

## תוכן עניינים

- כללי

  - מטרת המסמך

  - תיאור כללי של המערכת

  - מסמכים ישימים

  - מונחים ומושגים

- אסטרטגיה לבדיקות

  - אסטרטגיה כללית

  - שיטת העבודה

  - לו"ז מתוכנן

  - תיחום הבדיקות

- תחזוקה כללית

  - שינויים לתכולת המערכת

  - קריטריונים לקבלת המערכת לבדיקות

  - קריטריונים לאישור המערכת לשלב הבא

- נושאי בדיקה

- דרישות לביצוע הבדיקות

- טבלת כיסוי

- ניתוח סיכונים

- מיפוי ממשקים

- מיפוי קבצים והסבות

- מיפוי תהליכי BATCH

- נתונים לביצוע הבדיקות

- תרחישי יציאה

## 1. כללי

### מטרת המסמך

מטרת מסמך ה-STP היא להגדיר תוכנית מסגרת לבדיקות עבור מערכת החנות האינטרנטית. המסמך כולל את כל הנושאים הרלוונטיים לתכנון וביצוע הבדיקות, תוך שימת דגש על פונקציונליות, ביצועים, אבטחת מידע וחוויית משתמש.

### תיאור כללי של המערכת

מערכת החנות האינטרנטית מספקת פלטפורמה לרכישת מוצרים אונליין, עם רכיבים עיקריים כמו דף בית, קטלוג מוצרים, עגלת קניות, מערכת תשלום מאובטחת, ואזור משתמש לניהול פרטים אישיים. המערכת מותאמת למכשירים שונים ותומכת בפעולות ניהול כמו הוספת מוצרים ומעקב אחרי הזמנות.

### מסמכים ישימים

- מסמך אפיון לחנות אינטרנטית (גרסה: 1.0)【110†source】

- עץ דרישות למערכת בדיקות【111†source】

### מונחים ומושגים

- דף הבית: נקודת הכניסה לאתר המציגה מבצעים ומוצרים פופולריים.

- קטלוג מוצרים: רשימת כל המוצרים הזמינים למכירה.

- עגלת קניות: כלי לניהול הפריטים שהמשתמש רוצה לרכוש.

- אזור משתמש: ממשק לניהול פרטים אישיים והיסטוריית רכישות.

## 2. אסטרטגיה לבדיקות

### אסטרטגיה כללית

הבדיקות יתבצעו במתודולוגיה משולבת הכוללת בדיקות ידניות ואוטומטיות. כל רכיב באתר ייבדק בנפרד ובהקשר של תהליכים עסקיים מלאים (End-to-End).

### שיטת העבודה

- כתיבת מקרי בדיקה (Test Cases) עבור כל רכיב במערכת.

- שימוש בכלי אוטומציה לבדיקת פונקציונליות חוזרת ונשנית (כגון Selenium).

- ניתוח ביצועים בעזרת כלים כמו JMeter.

### לו"ז מתוכנן

| שלב | מתאריך | עד תאריך |
| --- | --- | --- |
| כתיבת STP | 01/01/2024 | 10/01/2024 |
| תכנון וכתיבת תסריטים (STD) | 11/01/2024 | 20/01/2024 |
| ביצוע סבב בדיקות I | 21/01/2024 | 30/01/2024 |
| ביצוע סבב בדיקות II | 01/02/2024 | 10/02/2024 |

### תיחום הבדיקות

#### נושאים הכלולים במסמך זה

- בדיקות פונקציונליות של כל רכיבי האתר.

- בדיקות ביצועים בתרחישי עומס שונים.

- בדיקות נגישות ואבטחת מידע.

#### נושאים שאינם כלולים במסמך זה

- בדיקות אינטגרציה מול מערכות חיצוניות שאינן קיימות באתר הבדיקה.

- בדיקות UI עבור דפדפנים מיושנים שאינם נתמכים (כגון Internet Explorer).

## 3. תחזוקה כללית

### שינויים לתכולת המערכת

| מס | נושא | סוג שינוי | סעיף באפיון | נושא בדיקה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | תמיכה בתשלומים ב-Bit | חדש | תהליך תשלום | תהליך תשלום |

### קריטריונים לקבלת המערכת לבדיקות

- השלמת פיתוח כל הרכיבים הפונקציונליים.

- תיקון באגים קריטיים שהתגלו בשלב הפיתוח.

- סביבת בדיקות מוכנה עם גישה לכלי הבדיקה הנדרשים.

### קריטריונים לאישור המערכת לשלב הבא

- ביצוע 90% ממקרי הבדיקה המתוכננים.

- הצלחה של 80% ממקרי הבדיקה שבוצעו.

- אפס תקלות קריטיות או חמורות פתוחות.

## 4. נושאי בדיקה

### מבנה מערכת הבדיקות

#### מטרות מערכת הבדיקות

- זיהוי מוקדם של באגים ותקלות.

- שמירה על תקינות תהליכים קריטיים באתר (כגון רכישה וניהול משתמשים).

- הבטחת חוויית משתמש תקינה ונגישה.

- וידוא עמידה בדרישות העסקיות והטכניות של האתר.

#### סוגי הבדיקות המרכזיים

- בדיקות פונקציונליות:

  - בדיקת פעולות בסיסיות באתר: רישום, כניסה, רכישה.

  - בדיקת תהליכים עסקיים מלאים (End-to-End).

- בדיקות ממשק משתמש (UI):

  - בדיקת עיצוב ותצוגה במסכים שונים.

  - תקינות רכיבי ממשק (כפתורים, תפריטים, טפסים).

- בדיקות לא פונקציונליות:

  - ביצועים: זמן תגובה, עמידה בעומס.

  - אבטחת מידע: מניעת SQL Injection, הצפנת נתונים.

  - נגישות: תאימות לתקני WCAG.

- בדיקות רגרסיה:

  - וידוא שתיקונים לא פגעו בפונקציות קיימות.

### דרישות פונקציונליות

- בדיקות עמודי האתר (דף הבית, קטלוג מוצרים, עמוד מוצר).

- בדיקות תהליך רכישה (עגלה, תשלום, אישור רכישה).

- בדיקות ניהול משתמשים (רישום, כניסה, איפוס סיסמה).

## 8. מיפוי ממשקים

### ממשקים פנימיים

- ניהול משתמשים: ממשק פנימי לניהול הרשאות והוספת משתמשים.

- ניהול מוצרים: ממשק לעדכון והוספת פריטים חדשים למערכת.

### ממשקים חיצוניים

- ספקי סליקה: אינטגרציה עם PayPal ו-Stripe לתשלומים.

- מערכות CRM: סנכרון עם מערכת HubSpot לניהול לקוחות.

## 9. מיפוי קבצים והסבות

### קבצים פנימיים

- קובץ משתמשים: קובץ JSON המכיל פרטי משתמשים קיימים.

- קובץ מוצרים: קובץ CSV עם נתוני מלאי ועדכונים.

### הסבות נתונים

- ממערכות ישנות: הסבת נתוני משתמשים מקובץ Excel לפורמט JSON.

- הסבת נתוני הזמנות: הסבה ממערכת קודמת למבנה מסד הנתונים החדש.

## 10. מיפוי תהליכי BATCH

### תהליכים מרכזיים

- עדכון מלאי יומי: רענון נתוני מלאי מול ספקים חיצוניים בכל יום בשעה 02:00.

- דוחות מכירה חודשיים: הפקת דוחות סטטיסטיים ב-1 לכל חודש.

- ניקוי נתונים זמניים: מחיקת נתונים זמניים (Cache) בכל שבוע.

## 11. נתונים לביצוע הבדיקות

### סביבת בדיקות

- שרת בדיקות: כתובת URL: https://test.mystore.com

- בסיס נתונים: עותק של מסד נתוני הייצור.

### משתמשים לדוגמה

| שם משתמש | סיסמה | הרשאה |
| --- | --- | --- |
| admin | admin01 | מנהל מערכת |
| user1 | user123 | משתמש רגיל |

### מוצרים לדוגמה

| מזהה מוצר | שם מוצר | מחיר |
| --- | --- | --- |
| 101 | טלוויזיה 50" | 2500 ₪ |
| 102 | מחשב נייד | 4500 ₪ |
| 103 | סמארטפון | 1200 ₪ |

## 12. תרחישי יציאה

| קריטריון יציאה | מדד להצלחה |
| --- | --- |
| כיסוי של 90% ממקרי הבדיקה | מקרי הבדיקה הושלמו בהצלחה |
| אפס באגים קריטיים פתוחים | תוקנו כל הבעיות הקריטיות |
| אישור מנהל הפרויקט | כל התוצרים אושרו ונמצאו תקינים |